(설비도입/장비투자) 타당성 검토 및 자료 작성 업무지침 (Rev.1)

— 설비자재구매그룹·투자관리그룹 연계용 테스트 지침서(더미) —

| 표준명 | (설비도입/장비투자) 타당성 검토 및 자료 작성 업무지침 (Rev.1) |
| --- | --- |
| 표준번호 | DUM-PUR-118 (더미) |
| Rev. | 1 |
| 시행일 | 2025-03-01 |
| 검토일 | 2026-03-01 |
| 담당자 / 담당부서 | 이수민(가명) / 설비자재구매그룹(더미) |
| 검토자 | 정하윤(가명) |
| 승인자 | 강민준(가명, 118273) |

# 1. 적용범위

본 지침은 설비자재구매그룹이 수행하는 생산설비·장비의 신규 구매 및 도입 관련 업무 중 (1) 구매 타당성 검토, (2) 제안서 및 근거자료 작성, (3) 투자관리그룹 심의 이관 지원 활동에 적용한다.

본 지침의 적용 대상은 다음과 같다.

- 5억원 이상 생산설비 신규 구매

- 5억원 이상 장비 도입(노후 설비 교체 포함)

- 그 외 설비자재구매그룹장이 타당성 검토가 필요하다고 인정하는 설비·장비 구매 건

# 2. 목적

본 지침은 생산설비·장비를 신규로 구매하거나 도입하기에 앞서 사업적·기술적 타당성을 사전에 검토하고 관련 근거자료를 표준화된 형식으로 작성함으로써, 후속되는 투자관리그룹 주관의 투자심의 절차가 지연 없이 진행되도록 하는 것을 목적으로 한다.

# 3. 선행/후행 업무지침(연계)

## 3.1 선행 업무지침

생산부서 또는 설비 사용부서로부터 "설비 신규 도입 요청서"를 접수하여 본 지침에 따른 타당성 검토를 개시한다.

## 3.2 후행 업무지침

본 지침에 따라 작성이 완료된 제안서 및 근거자료는 투자관리그룹이 주관하는 "(5억 이상) 타당성 평가 및 심의 지침"의 Activity 10(타당성 평가 및 효과분석) 절차로 이관하여 투자심의회 심의를 받는다. 5억원 미만 건은 부서 내부 승인으로 구매를 진행할 수 있다.

# 4. 용어 정의

- 생산설비: 제품 생산 공정에 직접 사용되는 기계·장치 및 부대설비를 말한다.

- 신규 구매: 기존에 보유하지 않은 설비·장비를 새로 취득하는 것을 말하며, 노후 설비의 교체를 포함한다.

- 타당성 검토: 설비·장비 구매에 앞서 필요성, 규모, 기술적 적합성, 투자비 및 예상 효과를 사전에 분석하는 절차를 말한다.

# 5. 역할과 책임(R&R)

| 구분 | 주요 역할 |
| --- | --- |
| 설비자재구매그룹 | 설비 신규 도입 요청 접수, 공급사 조사·견적 비교, 타당성 검토안 작성 및 투자관리그룹 이관 |
| 투자관리그룹 | 이관받은 타당성 검토안을 "(5억 이상) 타당성 평가 및 심의 지침" Activity 10 절차에 따라 접수하고 투자심의회 심의를 주관 |
| 회계세무그룹 | 구매 확정 후 고정자산 등록 및 감가상각 기준 적용을 위한 자료 확인·지원 |
| 생산부서 / 설비 사용부서 | 설비 신규 도입 필요성 제기 및 요청서 작성, 현장확인 대응 |

# 6. 업무절차(프로세스)

## 6.1 설비 신규 도입 요청 접수

생산부서 또는 설비 사용부서로부터 설비 신규 도입 요청서를 접수한다.

## 6.2 공급사 조사 및 견적 비교

복수 공급사로부터 견적 또는 제안서를 수령하여 가격, 납기, 기술사양을 비교한다.

## 6.3 타당성 검토안 작성

투자 규모(5억원 이상 여부), 기술적 타당성, 투자비 및 예상 효과, 리스크를 포함한 검토안을 작성한다.

## 6.4 투자관리그룹 이관

5억원 이상 생산설비 신규 구매·장비 도입 건은 작성된 검토안을 투자관리그룹에 이관하여 투자심의회 심의를 요청한다.

## 6.5 심의 결과 반영 및 구매 확정

투자심의회 심의를 통과한 건은 구매관리규정에 따른 계약 절차를 진행하며, 고정자산 등록 및 감가상각 기준 적용을 위해 회계세무그룹에 구매 확정 결과를 통보한다.

# 7. 부록(표 형식 더미 데이터)

[부록 A] 문서(표준) 마스터 더미 데이터

| doc_id | STD-PUR-0007 |
| --- | --- |
| 표준명 | (설비도입/장비투자) 타당성 검토 및 자료 작성 업무지침 |
| 표준경로 | 전사공통 > 업무지침 > 구매 |
| 담당부서 | 설비자재구매그룹 |
| Rev | 1 |
| 후행(연계) 문서 | (5억 이상) 타당성 평가 및 심의 지침 (STD-INV-0002, 담당부서: 투자관리그룹) |
| 최근이력요약 | 신규 제정 — 설비·장비 구매 타당성 검토와 투자심의 이관 절차를 표준화 |

# 부칙(더미)

- 이 문서는 department-rag-eval 프로젝트의 부서 매칭(RAG) 테스트를 위해 작성된 가상 문서이며, 실제 사내 규정이 아니다.

- 문서 내 담당자명은 모두 가명이며, 표준번호·시행일 등은 테스트 목적의 더미 값이다.