(5억 이상) 타당성 평가 및 심의 지침 적용대상 해설 (부칙, Rev.1)

— 생산설비 신규 구매 포함 여부 명확화용 테스트 부칙(더미) —

| 표준명 | (5억 이상) 타당성 평가 및 심의 지침 적용대상 해설 — 생산설비 신규 구매 포함 (부칙) |
| --- | --- |
| 표준번호 | DUM-INV-0003 (더미) |
| Rev. | 1 |
| 시행일 | 2025-09-01 |
| 검토일 | 2026-09-01 |
| 담당자 / 담당부서 | 박서현(가명) / 투자관리그룹(더미) |
| 검토자 | 김태윤(가명) |
| 승인자 | 박서현(가명, 221614) |
| 연계 문서 | (5억 이상) 타당성 평가 및 심의 지침 (STD-INV-0002, 투자관리그룹) |

# 1. 목적

본 부칙은 "(5억 이상) 타당성 평가 및 심의 지침(STD-INV-0002)"의 적용대상인 "5억원 이상 프로젝트성 투자", "5억원 이상 정비성 투자"에 생산설비·장비의 신규 구매가 포함됨을 명확히 하기 위해 작성한다.

# 2. 적용범위 해설

다음 사항은 모두 본 지침의 적용대상인 5억원 이상 투자에 해당하며, 투자관리그룹이 주관하는 투자심의를 거쳐야 한다.

- 5억원 이상 생산설비 신규 구매

- 5억원 이상 설비·장비 도입(노후 설비 교체 포함)

- 5억원 이상 정비성·경상 투자

- 5억원 이상 노후 설비 정비성 투자(노후화된 생산설비의 교체·보수를 위한 투자 포함)

# 3. 부서 간 역할과 책임(R&R)

5억원 이상 생산설비 신규 구매 건이나 5억원 이상 노후 설비 정비성 투자 건이 발생하면, 투자관리그룹이 투자심의를 주관하는 주관부서가 되며, 설비자재구매그룹과 회계세무그룹은 아래와 같이 협업부서로서 참여한다.

| 구분 | 역할 | 지위 |
| --- | --- | --- |
| 투자관리그룹 | 5억원 이상 생산설비 신규 구매 건에 대한 타당성 평가 접수, 투자심의회 주관, 심의 통과 여부 결정 | 주관부서 |
| 설비자재구매그룹 | 심의 통과 후 공급사 선정, 계약체결, 발주 등 구매 실행 | 협업부서 |
| 회계세무그룹 | 구매 확정 후 고정자산 등록 및 감가상각 기준 적용 | 협업부서 |

# 4. 처리 순서(요약)

- 설비자재구매그룹이 생산설비 신규 구매 제안서(공급사 견적 포함)를 작성한다.

- 투자관리그룹이 제안서를 접수하여 "(5억 이상) 타당성 평가 및 심의 지침" Activity 10~20에 따라 타당성 평가와 투자심의회 심의를 주관한다.

- 심의를 통과하면 설비자재구매그룹이 계약 체결 및 발주 등 구매를 실행한다.

- 구매 확정 후 회계세무그룹이 고정자산 등록 및 감가상각 기준 적용을 지원한다.

# 부칙(더미)

- 이 문서는 department-rag-eval 프로젝트의 부서 매칭(RAG) 테스트를 위해 작성된 가상 문서이며, 실제 사내 규정이 아니다.

- 문서 내 담당자명은 모두 가명이며, 표준번호·시행일 등은 테스트 목적의 더미 값이다.